|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Cumplimiento y avance: El proyecto WellQ App presenta avances concretos respecto de lo planificado. Se desarrolló un backend con Node.js y TypeScript, una base de datos PostgreSQL y una interfaz Flutter Web. Además, se publicó el backend en Render y se verificó su conexión con Neon. También se compiló la interfaz para utilizar la API pública; quedan pruebas integrales y validaciones antes de considerar la solución terminada. Factores facilitadores: la división del trabajo por componentes, el uso de GitHub para controlar versiones y la posibilidad de probar cada servicio por separado. Factores que dificultaron el avance: errores de compilación y de rutas al desplegar en Render, configuración de variables de entorno y credenciales, y selección de un almacenamiento de archivos que se ajuste al presupuesto del proyecto. Estos ajustes exigieron más tiempo del previsto.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Medidas adoptadas: Frente a los problemas técnicos, trabajamos con una metodología de diagnóstico paso a paso: revisar mensajes de error, comprobar rutas de compilación, corregir comandos de despliegue y validar los servicios mediante endpoints de salud. Así confirmamos que el backend está operativo y que se comunica con Neon. Para la etapa siguiente, debemos ejecutar pruebas de inicio de sesión y de los principales flujos desde Firebase, comprobar la carga y recuperación de documentos en Backblaze B2 y registrar evidencias de cada resultado. También es necesario revisar permisos por rol, especialmente el acceso de solo lectura que se proyecta entregar al docente, evitando operaciones de modificación o eliminación.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluación personal: Evalúo mi participación como comprometida y orientada a resolver problemas reales de integración. Destaco la perseverancia para pasar desde un entorno local a servicios disponibles en Internet y la preocupación por configurar el sistema de forma segura, sin publicar contraseñas ni claves en el repositorio. Aspectos destacados: capacidad de análisis de errores, validación de resultados concretos y aprendizaje práctico de Flutter, Node.js, PostgreSQL y despliegue en la nube. Aspectos por mejorar: anticipar las dificultades de integración y despliegue, documentar las decisiones técnicas a medida que se toman y planificar pruebas funcionales y de seguridad desde etapas más tempranas.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Inquietudes principales: Me interesa saber qué nivel de funcionamiento debe quedar demostrado en la Fase 2 y qué evidencias son prioritarias para acreditar la integración entre frontend, backend, base de datos y almacenamiento de exámenes. También quisiera orientación sobre cómo presentar de manera clara las medidas de seguridad y los permisos diferenciados, sin convertir la demostración en una explicación excesivamente técnica. Pregunta para el docente: ¿conviene priorizar una demostración completa de un caso de uso con datos ficticios o presentar primero la arquitectura y después las funcionalidades principales?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Organización de las actividades restantes: Considero conveniente revisar la distribución de tareas para concentrarnos en el cierre y no solo en el desarrollo. Propongo definir responsables de las pruebas funcionales de punta a punta, la verificación de roles y permisos, la prueba de almacenamiento de archivos y la recopilación de evidencias. En paralelo, debemos consolidar la documentación técnica, revisar que los enlaces publicados funcionen y preparar un guion breve de demostración. Estas actividades deben coordinarse entre los integrantes según su disponibilidad y responsabilidades acordadas.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluación del trabajo grupal: El trabajo colaborativo ha permitido abordar distintos componentes de WellQ y avanzar hacia una solución integrada. Valoro especialmente la disposición a compartir avances, revisar problemas y coordinar las tareas necesarias para que los módulos puedan comunicarse. Aspectos positivos: complementariedad de conocimientos, aprendizaje compartido y capacidad de adaptación frente a errores técnicos o cambios de configuración. Aspectos por mejorar: establecer hitos de integración más frecuentes, mantener un registro común de incidencias y acuerdos, y reservar tiempo suficiente para pruebas conjuntas y ensayos de la presentación final.