CAPSTONE – PROYECTO APT

## PLAN Y PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

WellQ – Módulo de Gestión de Exámenes Médicos

Carrera: Ingeniería en Informática

Asignatura: PTY4614 – Capstone

Integrantes: Mauricio Pavez / Renato Toro / Alex Fuentes

Docente: Luis Alberto Bravo Yanes

Fecha: Lunes 24 de Agosto del 2026

# 1. Propósito y Alcance del Plan

El presente documento establece el protocolo formal para la identificación, gestión, escalamiento y resolución de desacuerdos o desacoples que puedan surgir durante el ciclo de vida de 18 semanas del proyecto Capstone WellQ. El objetivo es salvaguardar la continuidad del trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo (Renato Toro, Mauricio Pavez y Alex Fuentes), garantizando la entrega oportuna del MVP y el cumplimiento estricto de las exigencias disciplinares y metodológicas de la asignatura.

# 2. Identificación de Posibles Fuentes de Conflicto

De acuerdo con la naturaleza del proyecto de software multitenant y la metodología incremental adoptada, se han tipificado cuatro categorías principales de conflicto:

- Discrepancias Técnicas y de Arquitectura: Desacuerdos sobre contratos de API REST, estructura del modelo de datos en PostgreSQL, integración con MinIO/S3 o criterios de validación de archivos con Zod.

- Desalineación en la Distribución de Carga de Trabajo: Incumplimiento no justificado de tareas asignadas dentro de los incrementos, retrasos en la entrega de módulos (Mobile, Backend, QA) o diferencias en el compromiso de tiempo asignado.

- Problemas de Integración y Calidad (QA): Conflictos derivados de fallos en la integración del frontend móvil con la API, errores en pruebas funcionales/de seguridad o discrepancias en la severidad de los bugs detectados.

- Brechas en la Comunicación y Coordinación: Falta de actualización en el tablero Trello, omisión de commits/pull requests en GitHub o ausencia no coordinada en reuniones de sincronización del equipo.

# 3. Procedimiento de Resolución por Niveles (Escalamiento)

Se define un flujo de escalamiento progresivo de tres niveles para abordar cualquier discrepancia que afecte el desarrollo del proyecto:

## Nivel 1: Diálogo Directo y Consenso Técnico (Interno)

- Mecanismo: Discusión técnica directa entre las partes involucradas. Se evalúan alternativas objetivas mediante pruebas de concepto (PoC), revisión de código o análisis de impacto en los requerimientos.

- Plazo Máximo de Resolución: 24 a 48 horas.

- Resultado Esperado: Acuerdo unánime basado en la mejor solución para la arquitectura y el plazo del MVP.

## Nivel 2: Mediación Interna del Equipo y Votación

- Mecanismo: Si no hay acuerdo en el Nivel 1, el caso se expone en una reunión extraordinaria del equipo completo. El integrante neutral actúa como mediador. Si persiste el empate técnico, se somete a votación por mayoría simple.

- Plazo Máximo de Resolución: 24 horas posteriores al agotamiento del Nivel 1.

- Resultado Esperado: Registro del acuerdo en la minuta del proyecto y asignación de compromisos de ajuste en Trello.

## Nivel 3: Escalamiento al Docente Guía (Instancia Académica)

- Mecanismo: Cuando el conflicto ponga en riesgo un hito crítico de la entrega, la carta Gantt o cuando exista un incumplimiento grave de las responsabilidades individuales, se solicitará formalmente la intervención del Docente Guía (Luis Alberto Bravo Yanes).

- Criterio de Aplicación: Se presentará al docente un informe objetivo detallando el problema, los impactos técnicos o de tiempo y los intentos de mediación previos.

- Resultado Esperado: Arbitraje definitivo dictaminado por el Docente Guía, cuyo fallo será vinculante para todos los integrantes.

# 4. Matriz de Tipos de Conflicto y Estrategia de Mitigación

| Categoría del Conflicto | Causa Raíz Típica | Acción Preventiva / Mitigación | Nivel de Resolución | Responsable de Cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desacuerdo en Contratos de API | Diferencia en estructuras JSON o tipos de datos entre Mobile y Backend. | Documentar previamente todos los endpoints con OpenAPI / Swagger. | Nivel 1 (Técnico) | Renato Toro / Mauricio Pavez |
| Retraso en Entregables de Incremento | Subestimación de complejidad o inconvenientes personales. | Seguimiento continuo en Trello y reasignación ágil de tareas. | Nivel 2 (Mediación) | Equipo completo (Renato, Mauricio, Alex) |
| Diferencias en QA y Errores | Criterios dispares sobre qué constituye un bug bloqueante. | Establecer matriz de severidad de errores antes de la fase de pruebas. | Nivel 1 / Nivel 2 | Alex Fuentes |
| Incumplimiento Reiterado | Falta de participación continua o ausencias injustificadas. | Acuerdos de equipo escritos y control estricto de commits en GitHub. | Nivel 3 (Docente) | Luis Alberto Bravo Yanes |

# 5. Principios y Compromisos del Equipo

- Objetividad Técnica: Las decisiones se tomarán priorizando el rendimiento, la seguridad (multitenancy, JWT) y la usabilidad de la aplicación, dejando de lado preferencias personales.

- Transparencia: Todo problema de avance o bloqueador técnico debe comunicarse oportunamente al equipo sin ocultar desviaciones de tiempo.

- Compromiso Académico: Cada integrante asume la responsabilidad de sus tareas asignadas en la planificación de 18 semanas para asegurar el éxito grupal en la asignatura Capstone.