ACTA DE REUNIÓN CON CLIENTE

Proyecto: WellQ App Exámenes Médicos

Tipo de reunión: Revisión de funcionalidades iniciales

Etapa: Incremento 2 – Carga y validación de archivos

Fecha: Viernes 25 de Septiembre del 2026

Modalidad: Online vía Microsoft Teams

Duración: 30 minutos

## 1. Participantes

Mauricio Pavez – Desarrollo de aplicación móvil e integración con API.

Renato Toro – Desarrollo backend, API y base de datos.

Alex Fuentes – Apoyo en desarrollo, integración, pruebas y documentación.

Karina Alvarez – Representante del cliente WellQ.

## 2. Objetivo de la reunión

Revisar el flujo de carga de documentos médicos y los controles necesarios para evitar el ingreso de archivos que no cumplan las condiciones establecidas.

## 3. Temas tratados

Selección y carga de archivos.

Validación de formato y datos.

Respuestas ante archivos inválidos.

Asociación del documento al paciente.

Integración entre la aplicación, la API y el almacenamiento.

## 4. Acuerdos alcanzados

La carga debe informar claramente si la operación fue exitosa o si ocurrió un error.

Los archivos que no cumplan las validaciones deberán rechazarse.

El documento deberá quedar asociado al paciente seleccionado.

Se mantendrá un flujo controlado para evitar registros incompletos.

## 5. Tareas posteriores

Completar los ajustes de la carga de documentos.

Validar el comportamiento frente a archivos inválidos.

Revisar la asociación entre documento y paciente.

Registrar observaciones y evidencias de las pruebas.

## 6. Observaciones

Se revisaron los aspectos principales del proceso de carga y se definieron criterios para que el ingreso de documentos sea ordenado y controlado.

## 7. Próxima reunión

Fecha propuesta: Viernes 02 de Octubre del 2026.

Tema principal: Consulta y descarga de exámenes médicos.

## 8. Firmas / validación

Mauricio Pavez: ____________________________

Renato Toro: ______________________________

Alex Fuentes: ______________________________

Representante del cliente: ____________________