ACTA DE REUNIÓN CON CLIENTE

Proyecto: WellQ App Exámenes Médicos

Tipo de reunión: Revisión integral de funcionalidades

Etapa: Incremento 6 – Integración y validación

Fecha: Viernes 30 de Octubre del 2026

Modalidad: Online vía Microsoft Teams

Duración: 30 minutos

## 1. Participantes

Mauricio Pavez – Desarrollo de aplicación móvil e integración con API.

Renato Toro – Desarrollo backend, API y base de datos.

Alex Fuentes – Apoyo en desarrollo, integración, pruebas y documentación.

Karina Alvarez – Representante del cliente WellQ.

## 2. Objetivo de la reunión

Revisar el estado general de las funcionalidades implementadas y comprobar que los flujos principales respondan al alcance definido.

## 3. Temas tratados

Carga y validación de documentos.

Asociación de exámenes a pacientes.

Consulta y descarga.

Eliminación lógica.

Control de acceso y auditoría.

Integración entre los componentes.

## 4. Acuerdos alcanzados

Se mantendrá una revisión transversal de las funcionalidades.

Las observaciones detectadas se clasificarán según su impacto.

Los defectos identificados deberán corregirse y volver a verificarse.

Se preparará un registro ordenado de pruebas y evidencias.

## 5. Tareas posteriores

Consolidar los resultados de las pruebas funcionales.

Revisar las observaciones de integración.

Completar la documentación de los requerimientos.

Preparar el seguimiento de los siguientes incrementos.

## 6. Observaciones

La revisión integral permitió ordenar las validaciones necesarias para continuar con el control de calidad y la preparación del cierre del proyecto.

## 7. Próxima reunión

Fecha propuesta: Viernes 06 de Noviembre del 2026.

Tema principal: Revisión de pruebas, errores y acciones correctivas.

## 8. Firmas / validación

Mauricio Pavez: ____________________________

Renato Toro: ______________________________

Alex Fuentes: ______________________________

Representante del cliente: ____________________