CAPSTONE – PROYECTO APT

Formativa Fase 1 – Definición del Proyecto

WellQ – Módulo de Gestión de Exámenes Médicos

Proyecto orientado al desarrollo de una solución de software para la carga, almacenamiento, consulta y gestión segura de exámenes médicos dentro de una plataforma clínica multitenant.

Carrera: Ingeniería en Informática

Asignatura: PTY4614 – Capstone

Integrantes: Mauricio Pavez / Renato Toro / Alex Fuentes

Docente: Luis Alberto Bravo Yanes

Fecha: Lunes 24 de Agosto del 2026

Índice

1. Abstract	3

1.1 Abstract en español	3

1.2 Abstract in English	3

2. Desarrollo de ingeniería	4

2.1 Descripción breve del proyecto	4

2.2 Relevancia del proyecto	5

2.3 Relación con las competencias del perfil de egreso	5

2.4 Relación con nuestros intereses profesionales	7

2.5 Factibilidad del proyecto	7

2.6 Metodología de trabajo	9

2.7 Distribución de responsabilidades	9

2.8 Planificación por fases	11

2.9 Indicadores de calidad disciplinarios	12

3. Conclusiones individuales	13

3.1 Individual conclusion – Renato Toro	13

3.2 Individual conclusion – Mauricio Pavez	13

3.3 Individual conclusion – Alex Fuentes	14

4. Reflection	14

5. PLAN DE TRABAJO	15

6. CARTA GANTT – 18 SEMANAS	17

# 1. Abstract

## 1.1 Abstract en español

El proyecto WellQ App Exámenes Médicos consiste en diseñar y desarrollar una nueva funcionalidad para una plataforma digital orientada a una clínica de fisioterapia del Reino Unido. La problemática identificada se relaciona con la gestión de documentos médicos, debido a que resultados de laboratorio, informes de imagen y otros antecedentes pueden encontrarse fuera de la plataforma, por ejemplo, mediante correos electrónicos o documentos físicos. Esto dificulta que los profesionales clínicos puedan acceder de manera centralizada a la información relacionada con sus pacientes.

Como respuesta a esta situación, se propone desarrollar un módulo que permita cargar, validar, almacenar, consultar y gestionar exámenes médicos, manteniendo cada documento asociado al paciente y a la clínica correspondiente. La solución considera una aplicación móvil desarrollada con Flutter/Dart, una API REST desarrollada con Node.js y TypeScript, PostgreSQL para la gestión de datos y MinIO/S3 para el almacenamiento de archivos. También se consideran mecanismos de autenticación, autorización, aislamiento multitenant y auditoría de accesos.

El proyecto será desarrollado por tres integrantes durante un periodo de 18 semanas, utilizando la metodología ágil metodología incremental. El trabajo será organizado mediante un lista priorizada de requerimientos y diferentes incrementos, permitiendo avanzar progresivamente desde el análisis y diseño hasta la implementación, integración, pruebas y documentación.

La finalidad principal es desarrollar una solución funcional, segura y organizada que facilite el acceso a los exámenes médicos de los pacientes y que permita aplicar conocimientos relacionados con desarrollo de software, gestión de proyectos, bases de datos, integración de sistemas y pruebas.

## 1.2 Abstract in English

The WellQ App Medical Examinations project consists of designing and developing a new functionality for a digital platform used by a physiotherapy clinic in the United Kingdom. The main problem identified is related to the management of medical documents, since laboratory results, imaging reports and other clinical records may be stored outside the platform, for example through emails or physical documents. This makes it difficult for clinical staff to access patient information in a centralized way.

To address this situation, we propose developing a module that allows users to upload, validate, store, consult and manage medical examinations, keeping each document associated with the corresponding patient and clinic. The solution will include a mobile application developed with Flutter and Dart, a REST API developed with Node.js and TypeScript, PostgreSQL for data management, and MinIO/S3 for file storage. Authentication, authorization, multitenant isolation and access auditing will also be considered.

The project will be developed by two team members over a period of 18 weeks, using the agile metodología incremental methodology. The work will be organized through a lista priorizada de requerimientos and several incrementos, allowing us to progress from analysis and design to implementation, integration, testing and documentation.

The main purpose is to develop a functional, secure and organized solution that facilitates access to patients' medical examinations while allowing us to apply knowledge related to software development, project management, databases, system integration and software testing.

# 2. Desarrollo de ingeniería

## 2.1 Descripción breve del proyecto

WellQ es un proyecto enfocado en desarrollar un módulo de gestión de exámenes médicos que pueda integrarse dentro de una plataforma digital utilizada por una clínica de fisioterapia.

La necesidad surge debido a que actualmente determinados documentos relacionados con los pacientes pueden encontrarse fuera de la plataforma principal. Entre estos documentos pueden existir resultados de laboratorio, informes de imagen, informes de derivación u otros antecedentes médicos.

Esta situación puede generar una fragmentación de la información, ya que el profesional clínico debe recurrir a diferentes medios para encontrar los antecedentes necesarios. Nuestra propuesta busca solucionar este problema mediante la centralización de estos documentos dentro de WellQ.

El módulo permitirá que los usuarios autorizados puedan cargar documentos médicos, registrar información asociada y posteriormente consultar dichos documentos cuando sea necesario.

El sistema deberá considerar además que WellQ funciona bajo un modelo donde pueden existir diferentes clínicas. Por esta razón, uno de los puntos importantes del proyecto será implementar un mecanismo de aislamiento multitenant, evitando que un usuario pueda acceder a documentos pertenecientes a otra clínica.

La solución propuesta estará compuesta por diferentes elementos tecnológicos:

- Aplicación móvil con Flutter/Dart.

- Backend con Node.js y TypeScript.

- API REST.

- Base de datos PostgreSQL.

- Almacenamiento de archivos mediante MinIO/S3.

- Autenticación mediante JWT.

- Validación de información utilizando Zod.

- Contenedores mediante Docker Compose.

- Pruebas con Jest y Supertest.

- Documentación de API mediante OpenAPI/Swagger.

El proyecto tendrá como alcance principal la construcción de un MVP que permita gestionar los exámenes médicos de forma organizada y segura.

## 2.2 Relevancia del proyecto

Consideramos que el proyecto es relevante porque aborda una problemática relacionada con la organización y disponibilidad de información clínica.

Cuando los documentos médicos se encuentran distribuidos en diferentes medios, existe una mayor posibilidad de que el profesional pierda tiempo buscando información o que no tenga todos los antecedentes disponibles al momento de revisar el historial de un paciente.

Centralizar los documentos dentro de WellQ permitiría que la información relacionada con los exámenes esté asociada directamente al paciente y disponible desde la misma plataforma.

Desde el punto de vista informático, el proyecto también resulta relevante porque no se trata solamente de crear una pantalla para subir archivos. Es necesario desarrollar diferentes componentes y conseguir que todos funcionen correctamente en conjunto.

Se deben considerar aspectos como:

- Diseño de base de datos.

- Desarrollo backend.

- Desarrollo de aplicación móvil.

- Integración mediante API.

- Almacenamiento de archivos.

- Autenticación.

- Autorización.

- Seguridad.

- Aislamiento entre clínicas.

- Pruebas.

- Control de versiones.

- Documentación.

Por este motivo, consideramos que el proyecto representa una situación bastante cercana a lo que podríamos encontrar posteriormente en un ambiente laboral de desarrollo de software.

## 2.3 Relación con las competencias del perfil de egreso

El proyecto se relaciona con diferentes competencias de la carrera de Ingeniería en Informática.

Competencia 1: Realizar pruebas de certificación de productos y procesos

Esta competencia será aplicada mediante la planificación y ejecución de diferentes pruebas sobre el módulo desarrollado.

Se realizarán pruebas relacionadas con:

- Carga de documentos.

- Validación de archivos.

- Registro de información.

- Consulta de exámenes.

- Descarga.

- Borrado lógico.

- Autenticación.

- Autorización.

- Aislamiento entre clínicas.

Además, se registrarán los resultados de las pruebas y los errores encontrados para posteriormente realizar las correcciones necesarias.

Competencia 2: Gestionar proyectos informáticos

Para administrar el proyecto utilizaremos la metodología incremental.

El trabajo se organizará mediante:

- lista priorizada de requerimientos.

- incremento Planning.

- incrementos.

- Seguimiento de tareas.

- incremento Review.

- revisión del trabajo y mejoras.

Utilizaremos Trello para visualizar y administrar las tareas y Git/GitHub para el control de versiones del código.

La planificación general tendrá una duración de 18 semanas, dividida en fases de acuerdo con el avance esperado del proyecto.

Competencia 3: Construir modelos de datos

Para desarrollar el módulo será necesario diseñar un modelo de datos que permita representar correctamente la información de:

- Clínicas.

- Pacientes.

- Exámenes.

- Tipos de examen.

- Metadatos.

- Usuarios.

- Auditoría.

La base de datos será implementada utilizando PostgreSQL.

El modelo deberá permitir relacionar cada examen con el paciente correspondiente y, al mismo tiempo, con la clínica a la que pertenece.

Esto será importante para implementar correctamente el aislamiento multitenant.

Competencia 4: Desarrollar una solución de software

Esta competencia se encuentra presente en prácticamente todo el proyecto.

Será necesario desarrollar una solución que integre diferentes componentes tecnológicos.

La aplicación móvil permitirá la interacción del usuario con el sistema, mientras que la API será responsable de procesar las solicitudes y aplicar la lógica de negocio.

PostgreSQL almacenará los metadatos y MinIO/S3 almacenará los archivos correspondientes a los exámenes.

Finalmente, todos estos componentes deberán integrarse para formar una solución funcional.

## 2.4 Relación con nuestros intereses profesionales

Como integrantes del proyecto tenemos interés en el área de desarrollo de software y tecnologías relacionadas con sistemas informáticos.

Nos interesa especialmente poder trabajar con diferentes componentes de una solución y comprender cómo se relacionan entre ellos.

WellQ nos permite trabajar con tecnologías como Flutter, Node.js, TypeScript, PostgreSQL y almacenamiento de objetos, además de incorporar conceptos de APIs, seguridad, autenticación y pruebas.

También consideramos importante desarrollar habilidades que no solamente tengan relación con la programación, sino que también nos permitan desenvolvernos de mejor manera en un equipo de trabajo.

Durante el proyecto tendremos que organizarnos, distribuir tareas, revisar avances, solucionar problemas y tomar decisiones técnicas entre los integrantes del equipo.

Por este motivo, creemos que el desarrollo de WellQ puede ayudarnos a acercarnos a una dinámica de trabajo más parecida a la que podríamos encontrar en una empresa.

## 2.5 Factibilidad del proyecto

Consideramos que el proyecto es factible de realizar dentro del periodo definido para la asignatura, principalmente porque su desarrollo será organizado durante 18 semanas y contará con un alcance definido.

Al ser tres integrantes, se distribuirán las responsabilidades para evitar concentrar todo el trabajo en una sola persona.

Además, utilizaremos la metodología incremental para dividir el proyecto en diferentes incrementos, permitiendo revisar constantemente el avance.

El proyecto se enfocará inicialmente en un MVP con las funcionalidades esenciales:

- Carga de exámenes.

- Validación de archivos.

- Registro de metadatos.

- Almacenamiento.

- Listado.

- Consulta.

- Descarga.

- Borrado lógico.

- Autenticación.

- Control de acceso multitenant.

- Auditoría.

Los recursos técnicos necesarios corresponden principalmente a computadores y herramientas de desarrollo.

Entre ellas:

- Git/GitHub.

- Trello.

- Node.js.

- TypeScript.

- Flutter/Dart.

- PostgreSQL.

- MinIO.

- Docker Compose.

- Jest.

- Supertest.

- Postman.

- Swagger/OpenAPI.

- Herramientas de diagramación.

Una de las principales ventajas será utilizar MinIO como almacenamiento compatible con S3 durante el desarrollo, ya que permite trabajar localmente.

Entre las posibles dificultades se encuentran problemas de integración, configuración de ambientes, errores en la API, problemas de autenticación y dificultades relacionadas con el aislamiento de información entre clínicas.

Para reducir estos riesgos realizaremos pruebas progresivas y mantendremos documentación de los componentes.

También utilizaremos Git/GitHub para evitar pérdidas de código y permitir que los tres integrantes puedan trabajar de manera organizada.

Si durante el desarrollo aparece alguna dificultad que pueda afectar el cumplimiento del proyecto, se priorizarán las funcionalidades principales del MVP y se dejarán funcionalidades secundarias para una etapa posterior.

## 2.6 Metodología de trabajo

Metodología incremental

La metodología seleccionada para desarrollar el proyecto será la metodología incremental. La elegimos porque nos permite construir la solución por partes, entregando avances funcionales de manera progresiva y revisando cada resultado antes de continuar con nuevas funcionalidades.

Primero definiremos y priorizaremos los requerimientos del sistema. Luego desarrollaremos un primer incremento con las funcionalidades principales y, a partir de ese resultado, iremos incorporando nuevos incrementos hasta completar el MVP.

Cada incremento contempla análisis, desarrollo, integración y pruebas. De esta manera podemos detectar errores con anticipación, realizar ajustes y mantener un avance constante durante las 18 semanas del proyecto.

La metodología también nos permite distribuir el trabajo entre los tres integrantes de acuerdo con nuestras responsabilidades, manteniendo coordinación para que la aplicación móvil, la API, la base de datos y el almacenamiento funcionen correctamente en conjunto.

Elementos que utilizaremos

Requerimientos priorizados: Contendrán las funcionalidades y tareas identificadas para el proyecto, ordenadas según su importancia.

Planificación de incrementos: Nos permitirá definir qué funcionalidades serán abordadas en cada etapa de desarrollo.

Incrementos: Cada incremento corresponderá a un conjunto de funcionalidades desarrolladas e integradas que pueda ser revisado y probado.

Seguimiento: Realizaremos revisiones periódicas entre los integrantes para conocer el estado de las tareas y resolver problemas.

Revisión de resultados: Al finalizar cada incremento revisaremos las funcionalidades desarrolladas y comprobaremos si cumplen con lo esperado.

Mejoras: Registraremos observaciones y aspectos que debamos mejorar para incorporarlos en los siguientes incrementos.

## 2.7 Distribución de responsabilidades

Integrante 1 – Renato Toro

Tendrá principalmente las siguientes responsabilidades:

- Desarrollo backend.

- Diseño de API REST.

- Implementación de endpoints.

- Diseño de base de datos.

- PostgreSQL.

- Integración con MinIO/S3.

- Autenticación.

- Autorización.

- Implementación inicial del sistema multitenant.

- Apoyo en pruebas.

- Integración general.

Integrante 2 – Mauricio Pavez

Tendrá principalmente las siguientes responsabilidades:

- Desarrollo de aplicación móvil.

- Flutter/Dart.

- Diseño de interfaces.

- Implementación de pantallas.

- Integración de la aplicación con la API.

- Apoyo en pruebas funcionales.

- Validación de experiencia de usuario.

- Apoyo en documentación.

- Apoyo en integración.

Integrante 3 – Alex Fuentes

Tendrá principalmente las siguientes responsabilidades:

- Apoyo en desarrollo e integración del sistema.

- Apoyo en pruebas funcionales y de integración.

- Revisión de funcionalidades y detección de errores.

- Apoyo en documentación y evidencias.

- Apoyo en integración general.

Trabajo conjunto

A pesar de esta distribución, los tres integrantes participaremos en:

- Análisis de requerimientos.

- Planificación.

- Revisión del código.

- Integración.

- Pruebas.

- Corrección de errores.

- Documentación.

- Presentación final.

La distribución será flexible, ya que puede modificarse según las necesidades que aparezcan durante el desarrollo.

## 2.8 Planificación por fases

El proyecto tendrá una duración total de 18 semanas.

Fase 1 – Análisis y diseño

Semanas 1 a 4

Durante esta fase realizaremos:

- Levantamiento de requerimientos.

- Definición del alcance.

- Creación del lista priorizada de requerimientos.

- Priorización de funcionalidades.

- Diseño de arquitectura.

- Diseño del modelo de datos.

- Prototipado inicial.

El objetivo de esta fase será dejar una base clara antes de comenzar el desarrollo principal.

Fase 2 – Desarrollo e integración

Semanas 5 a 16

Durante esta etapa se concentrará la mayor parte del desarrollo.

Se realizarán:

- Desarrollo backend.

- Desarrollo de API.

- Implementación de PostgreSQL.

- Integración de MinIO/S3.

- Desarrollo de aplicación móvil.

- Autenticación.

- Autorización.

- Multitenancy.

- Integración de componentes.

- Pruebas funcionales.

- Pruebas de integración.

- Correcciones.

El objetivo será llegar progresivamente a una versión funcional del MVP.

Fase 3 – Cierre y entrega

Semanas 17 y 18

Durante la etapa final realizaremos:

- Pruebas finales.

- Corrección de errores pendientes.

- Revisión de seguridad.

- Documentación.

- Organización de evidencias.

- Preparación de presentación.

- Revisión del cumplimiento de los objetivos.

- Preparación de la entrega final.

## 2.9 Indicadores de calidad disciplinarios

| Competencia | Indicador | Aplicación en WellQ |
| --- | --- | --- |
| Realizar pruebas | Diseñar pruebas de validación | Diseñaremos casos de prueba para carga, consulta, descarga, permisos y aislamiento. |
| Realizar pruebas | Aplicar pruebas de validación | Ejecutaremos las pruebas durante el desarrollo e integración. |
| Realizar pruebas | Desarrollar mejoras según resultados | Los errores encontrados serán registrados y corregidos. |
| Gestionar proyectos | Planificar proyectos informáticos | Utilizaremos metodología incremental, lista priorizada de requerimientos y planificación de 18 semanas. |
| Gestionar proyectos | Controlar proyectos informáticos | Trello permitirá realizar seguimiento de tareas y avances. |
| Modelos de datos | Diseñar modelos de datos | Diseñaremos el modelo para clínicas, pacientes, exámenes y metadatos. |
| Modelos de datos | Implementar modelos de datos | El modelo será implementado utilizando PostgreSQL. |
| Desarrollo de software | Construir una solución | Se desarrollarán los componentes principales del módulo. |
| Desarrollo de software | Integrar componentes | Se integrarán Flutter, API, PostgreSQL, MinIO/S3 y autenticación. |
| Desarrollo de software | Implantar una solución | Se preparará un ambiente funcional para demostrar el MVP. |

# 3. Conclusiones individuales

## 3.1 Individual conclusion – Renato Toro

Working on the WellQ project will allow me to apply the knowledge acquired throughout the Computer Engineering program in a more realistic software development environment.

My main responsibility will be related to the backend, API, database and storage components. This will allow me to strengthen my knowledge of Node.js, TypeScript, PostgreSQL and API development, while also understanding how these components need to work together.

One of the aspects I consider most important is learning how to develop a solution that takes security into account from the beginning. The multitenant requirement means that we cannot simply focus on making the functionality work; we also need to make sure that users can only access the information they are authorized to see.

I also believe that working with metodología incremental will help me improve my organization and communication skills. Since the project is developed by two people, we need to coordinate our work and maintain constant communication so that the different components can eventually work together.

Overall, I consider WellQ a good opportunity to strengthen both my technical and professional skills.

## 3.2 Individual conclusion – Mauricio Pavez

The WellQ project represents an opportunity to apply the knowledge I have acquired during the Computer Engineering program to a practical situation.

My main responsibility will be related to the mobile application, user interfaces and integration with the backend. Through this work I expect to improve my skills in Flutter, Dart, API consumption and interface development.

I also consider that the project will help me understand that software development is not only about creating an interface. The application must communicate correctly with the backend, handle information properly and provide a consistent experience for the user.

Working with another team member will also be important because we will need to coordinate our tasks and solve problems together. metodología incremental will give us a structure to organize the work and review our progress during the 18 weeks.

I believe that this project will help me become more confident when working on a larger software solution and will also prepare me for future professional projects.

## 3.3 Individual conclusion – Alex Fuentes

Participating in the WellQ project will allow me to apply the knowledge I've gained during my degree to a project that integrates different areas of software development. My role will primarily focus on supporting development, integration, testing, and documentation, based on the needs that arise during each increment.

The incremental methodology will allow us to progress gradually, reviewing the results obtained and making the necessary improvements before moving on to new features. I also believe this project will be a great opportunity to strengthen my teamwork, organizational, and problem-solving skills.

# 4. Reflection

Working on the definition of the WellQ project has allowed us to understand that a software project requires much more than simply programming the final application.

One of the first things we had to consider was the actual problem that the solution is trying to solve. In this case, the main difficulty is related to the fragmentation of medical documents and the need to have them available in a more organized way.

After defining the problem, we had to think about how the different technologies would work together. The application, API, database and storage cannot be considered completely separately because a change in one component can affect the others.

Another important point for us was the decision to use metodología incremental. Since the project will last 18 weeks, having a defined methodology will help us avoid leaving most of the work until the end. By working through incrementos, we can gradually build the solution and identify problems earlier.

We also realized that security must be considered from the beginning. In particular, the multitenant requirement means that the system must maintain a clear separation between the information belonging to different clinics.

As a team, we believe that this project will help us strengthen our technical knowledge, but it will also help us develop other skills such as communication, organization, planning and problem solving.

Our main objective during the project will be to maintain a realistic scope, work consistently throughout the 18 weeks and use the feedback received during the process to improve the final result.

# 5. PLAN DE TRABAJO

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestionar proyectos informáticos | Levantamiento y lista priorizada de requerimientos | Definir alcance, requerimientos, funcionalidades y priorización del MVP. | Trello, documentos, reuniones. | Semana 1 | Equipo | Posibles cambios de requerimientos. |
| Gestionar proyectos / Desarrollo | Diseño de arquitectura | Definir componentes, flujo de información, API y responsabilidades de cada componente. | Diagramas, documentación, GitHub | Semana 2 | Equipo | Se requiere mantener criterios comunes de integración. |
| Construir modelos de datos | Diseño del modelo de datos | Diseñar entidades, relaciones, metadatos y estructura de auditoría. | PostgreSQL, herramienta de diagramación | Semana 3 | Renato Toro | Validar modelo antes de implementar. |
| Desarrollar solución de software | Desarrollo Backend y API REST | Implementar endpoints de carga, listado, consulta, descarga y borrado lógico. | Node.js, TypeScript, Express/Fastify, Zod | Semanas 4-6 | Renato Toro | Realizar pruebas progresivas. |
| Desarrollar solución de software | Implementación almacenamiento | Integrar MinIO/S3 para almacenar los documentos. | MinIO, Docker Compose | Semana 6 | Renato Toro | Permite desarrollo local. |
| Desarrollar solución de software | Aplicación móvil | Desarrollar interfaces para carga, listado y consulta de exámenes. | Flutter, Dart, Figma | Semanas 4-7 | Mauricio Pavez | Coordinar contratos de API. |
| Desarrollar / Pruebas | Autenticación y multitenancy | Implementar JWT y reglas para impedir acceso entre clínicas. | JWT, PostgreSQL, Node.js | Semanas 7-8 | Equipo | Actividad crítica de seguridad. |
| Desarrollar solución | Integración de componentes | Conectar aplicación, API, base de datos y almacenamiento. | GitHub, Docker, Swagger | Semanas 9-10 | Equipo | Pueden existir problemas de compatibilidad. |
| Realizar pruebas | Pruebas funcionales e integración | Ejecutar casos de carga, validación, consulta, descarga y borrado. | Jest, Supertest, Postman | Semanas 11-12 | Equipo | Registrar resultados. |
| Realizar pruebas | Pruebas de seguridad y correcciones | Validar permisos, autenticación y aislamiento entre tenants | Jest/Supertest, logs | Semana 13 | Equipo | Cualquier falla debe ser corregida. |
| Gestionar proyectos | Documentación y evidencias | Consolidar arquitectura, API, decisiones técnicas y avances. | GitHub, Swagger, documentos | Semanas 14-15 | Equipo | Mantener evidencias durante todo el proyecto. |
| Todas las competencias | Cierre y entrega | Revisión final del MVP, resultados, conclusiones y presentación. | Informe, presentación, repositorio | Semanas 16-18 | Equipo | Revisar cumplimiento de la pauta. |

# 6. CARTA GANTT – 18 SEMANAS