ACTA DE REUNIÓN CON CLIENTE

Proyecto: WellQ App Exámenes Médicos

Tipo de reunión: Revisión funcional

Etapa: Incremento 3 – Consulta de documentos

Fecha: Viernes 02 de Octubre del 2026

Modalidad: Online vía Microsoft Teams

Duración: 30 minutos

## 1. Participantes

Mauricio Pavez – Desarrollo de aplicación móvil e integración con API.

Renato Toro – Desarrollo backend, API y base de datos.

Alex Fuentes – Apoyo en desarrollo, integración, pruebas y documentación.

Karina Alvarez – Representante del cliente WellQ.

## 2. Objetivo de la reunión

Revisar las funcionalidades relacionadas con la consulta de exámenes médicos y la recuperación de documentos almacenados.

## 3. Temas tratados

Visualización del listado de exámenes.

Consulta de documentos asociados a un paciente.

Presentación de información relevante.

Descarga de archivos.

Restricciones para usuarios no autorizados.

## 4. Acuerdos alcanzados

Los usuarios autorizados deberán poder consultar los documentos que correspondan a su ámbito de acceso.

La información se presentará de forma clara y organizada.

La descarga deberá respetar los controles de acceso definidos.

Los errores de consulta o recuperación deberán manejarse de manera controlada.

## 5. Tareas posteriores

Completar las verificaciones de consulta.

Probar la descarga de documentos.

Revisar los permisos aplicados a estas funcionalidades.

Registrar los resultados obtenidos.

## 6. Observaciones

La revisión permitió confirmar la importancia de contar con un flujo sencillo para localizar y recuperar documentos médicos sin comprometer la privacidad de la información.

## 7. Próxima reunión

Fecha propuesta: Viernes 09 de Octubre del 2026.

Tema principal: Gestión de documentos y eliminación lógica.

## 8. Firmas / validación

Mauricio Pavez: ____________________________

Renato Toro: ______________________________

Alex Fuentes: ______________________________

Representante del cliente: ____________________