REGISTRO DE INCREMENTOS DEL PROYECTO

WellQ App Exámenes Médicos

Este documento registra los incrementos definidos para el proyecto WellQ App Exámenes Médicos. Cada incremento agrupa funcionalidades o actividades que contribuyen progresivamente a centralizar la gestión de documentos médicos dentro de la plataforma y permite dar seguimiento a sus entregables.

# 1. Objetivo

Registrar los incrementos del proyecto, su foco de trabajo, los principales entregables asociados y el estado de avance correspondiente.

# 2. Registro de incrementos

| N.º | Incremento / foco de trabajo | Principales actividades o entregables | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organización y requerimientos | Definición del alcance, identificación de interesados, levantamiento de necesidades del cliente y priorización inicial de requerimientos. | Completado |
| 2 | Carga de exámenes médicos | Definición e implementación de la funcionalidad para incorporar documentos médicos a la plataforma. | Completado |
| 3 | Validación y asociación a pacientes | Validación de archivos admitidos y relación de los documentos con el paciente correspondiente. | Completado |
| 4 | Consulta y descarga | Funciones para consultar documentos disponibles y descargar los archivos asociados. | Completado |
| 5 | Gestión y eliminación lógica | Gestión del ciclo de vida de los documentos y tratamiento de solicitudes de eliminación lógica. | Completado |
| 6 | Acceso y multitenancy | Revisión de permisos y separación de la información según la clínica o contexto de acceso. | Completado |
| 7 | Auditoría e integración | Registro de acciones relevantes e integración de componentes relacionados con la gestión documental. | Completado |
| 8 | Validación funcional y documentación | Revisión de funcionalidades, ajustes identificados, actualización de documentos y organización de evidencias. | Completado |
| 9 | Pruebas finales y cierre | Ejecución o cierre de pruebas pendientes, corrección de observaciones, incorporación de evidencias y preparación de la presentación final. | Pendiente |

# 3. Documentación relacionada

El seguimiento de los incrementos se complementa con los siguientes documentos:

Plan del proyecto.

Documento de requerimientos IEEE 830 e historias de usuario.

Actas de reunión con el cliente.

Estructura de Desglose del Trabajo (EDT).

Estados de avance del proyecto.

Plan de pruebas, casos de prueba y resultados de las pruebas.

# 4. Criterio de seguimiento

El estado de cada incremento debe revisarse considerando las actividades realizadas, los entregables disponibles y las evidencias que respaldan el trabajo. La documentación de gestión y pruebas debe mantenerse actualizada y coherente durante el cierre del Proyecto.