|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Cumplimiento de actividades: En general, hemos logrado acoplarnos de manera satisfactoria al cronograma planteado en la carta Gantt. Trabajar mediante entregas por bloques funcionales nos ha permitido avanzar de forma continua sin acumular trabajo pesado para la fase final. Al día de hoy, el núcleo de la aplicación —como el sistema de usuarios, las credenciales, la persistencia en la base de datos y la comunicación base entre la API y la interfaz móvil/web— se encuentra operativo, por lo que estamos centrando los esfuerzos actuales en los detalles finales de integración y afinación de la experiencia de usuario. - Factores facilitadores: División por bloques de trabajo: Definir metas intermedias claras facilitó validar que cada componente (backend, cliente web/móvil) funcionara por separado antes de unirlos. - Dominio del stack técnico de base: Contar con experiencia previa en herramientas como Django, Angular/Ionic y PostgreSQL evitó curvas de aprendizaje prolongadas y aceleró la resolución de bugs técnicos. - Priorización de requisitos clave: Enfocarnos prioritariamente en los flujos principales del sistema impidió que nos dispersáramos en características secundarias. - Factores dificultadores: - Acoplamiento de servicios y endpoints: Al conectar las interfaces del frontend con las respuestas de la API en endpoints más complejos (como el envío y parseo de datos de exámenes), surgieron incompatibilidades menores de formato que requirieron reajustes. - Revisión de no regresión: Asegurarnos de que las correcciones o mejoras introducidas en un módulo no desconfiguraran las vistas o servicios ya aprobados exigió más ciclos de prueba de los previstos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? - Gestión de ramas y revisiones en Git: Adoptamos una convención de trabajo en el repositorio basada en ramas por funcionalidad (feature branches), lo que permitió trabajar de forma aislada y probar las integraciones antes de fusionarlas a la rama principal. - Pruebas de flujo de extremo a extremo: Para mitigar desajustes entre la API y el frontend, establecimos sesiones periódicas de verificación donde probamos el flujo completo de datos desde la interfaz hasta la base de datos. - Congelamiento de alcance (Scope Freeze): Acordamos no añadir nuevas características a estas alturas del proyecto, orientando todo el esfuerzo restante a corregir detalles estéticos, mejorar la seguridad de las peticiones y estabilizar la plataforma.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluación general: Evalúo nuestro desempeño de manera muy positiva. La metodología adoptada nos brindó previsibilidad y nos permitió llegar a esta etapa con un producto funcional y bien estructurado. - Aspectos a destacar: Estado avanzado del software: Contar con un prototipo funcional avanzado previo al hito de cierre, lo que reduce el estrés de entregas de último minuto. - Arquitectura limpia e integrable: El código se estructuró pensando en la separación de responsabilidades, lo que facilitó la mantenibilidad y demostró la aplicación de las competencias de egreso. - Manejo de tiempos y tareas: Buena disciplina grupal para cumplir con las fechas límite internas de cada hito. - Oportunidades de mejora: Pruebas automatizadas iniciales: Deberíamos haber implementado pruebas unitarias e integradas desde las primeras iteraciones para reducir el tiempo dedicado a la validación manual. - Redacción documental sincrónica: Llevar el registro y la documentación al mismo tiempo que se programa, en lugar de condensar gran parte de la redacción técnica en los periodos de entrega.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Inquietudes principales: - inquietudes principales: - Teniendo la aplicación WellQ casi finalizada, ¿cuál es la mejor estrategia para estructurar la demostración en vivo (demo) durante la defensa oral sin consumir demasiado tiempo en pasos secundarios? - ¿En qué secciones de la documentación técnica sugiere hacer mayor énfasis para evidenciar claramente los criterios de evaluación del perfil de egreso? - Pregunta para el docente / pares: "Considerando que ya tenemos el sistema WellQ funcional, ¿nos recomienda enfocar la presentación final guiando al jurado paso a paso por el caso de uso principal del usuario, o es mejor priorizar una demostración por módulos técnicos e hitos de arquitectura?"

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? - Redistribución de actividades: - Dado que la etapa fuerte de desarrollo técnico ya concluyó, no es necesario reasignar módulos de programación. Sin embargo, para este tramo final coordinaremos los roles en torno a la validación y el cierre documental: - Control de Calidad y Pruebas Integrales: Asignar la ejecución de una pauta completa de pruebas sobre el prototipo final para detectar y pulir pequeños detalles visuales o de usabilidad. - Preparación de la Presentación y Entregables: Encargar la consolidación del informe final, la verificación de los enlaces/evidencias en el repositorio y el diseño del soporte visual para la defensa.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluación del trabajo en grupo: El trabajo en equipo ha sido muy sólido. Logramos una dinámica colaborativa donde cada integrante asumió su responsabilidad con madurez, manteniendo una comunicación constante. - Aspectos positivos destacados: - Responsabilidad individual: Cada miembro del equipo cumplió con los entregables asignados en las fechas pactadas. - Apoyo mutuo en bloqueos técnicos: Buena disposición del equipo para reunirse a resolver fallas de integración o errores complejos en conjunto. - Comunicación fluida: Canales de contacto abiertos para informarnos sobre avances, cambios en el código o imprevistos. - Aspectos a mejorar: - Acuerdos de formato de código desde el inicio: Definir guías de estilo claras (linter, formateo) desde el primer día para evitar retoques de sintaxis al integrar módulos. - Ensayos previos de la exposición: Agendar con más anticipación reuniones dedicadas exclusivamente a ensayar la defensa oral y ajustar los tiempos de presentación.