ACTA DE REUNIÓN CON CLIENTE

Proyecto: WellQ App Exámenes Médicos

Tipo de reunión: Revisión de cierre y planificación final

Etapa: Incremento 8 completado – Preparación del Incremento 9

Fecha: Viernes 20 de Noviembre del 2026

Modalidad: Online vía Microsoft Teams

Duración: 30 minutos

## 1. Participantes

Mauricio Pavez – Desarrollo de aplicación móvil e integración con API.

Renato Toro – Desarrollo backend, API y base de datos.

Alex Fuentes – Apoyo en desarrollo, integración, pruebas y documentación.

Karina Alvarez – Representante del cliente WellQ.

## 2. Objetivo de la reunión

Revisar el avance consolidado hasta el incremento 8 y organizar las actividades finales de pruebas, correcciones, documentación y presentación del proyecto.

## 3. Temas tratados

Estado de las funcionalidades principales.

Revisión de los casos de prueba y sus resultados.

Control de acceso, multitenancy y auditoría.

Documentación y evidencias.

Actividades pendientes para el cierre.

Preparación de la presentación final del 19 de diciembre de 2026.

## 4. Acuerdos alcanzados

Se considera cerrado el alcance planificado hasta el incremento 8, sujeto a que los registros y evidencias correspondan al trabajo realizado.

El incremento 9 se destinará a las validaciones finales, correcciones que correspondan y cierre documental.

Se revisará la consistencia entre los documentos de planificación, desarrollo y pruebas.

La presentación final se mantiene planificada para el sábado 19 de diciembre de 2026.

## 5. Tareas posteriores

Completar la validación general de la solución.

Verificar que los resultados de pruebas estén respaldados por evidencias.

Corregir observaciones que pudieran detectarse en la revisión final.

Consolidar la documentación del proyecto.

Preparar la presentación final.

## 6. Observaciones

El seguimiento permitió organizar el trabajo restante y establecer las prioridades para el cierre. El foco del equipo queda en la validación final, la consistencia documental y la preparación de la presentación.

## 7. Próxima reunión

Fecha propuesta: Viernes 27 de Noviembre del 2026, si se requiere seguimiento adicional.

Tema principal: Revisión de observaciones y avance del incremento 9.

## 8. Firmas / validación

Mauricio Pavez: ____________________________

Renato Toro: ______________________________

Alex Fuentes: ______________________________

Representante del cliente: ____________________