INFORME DE AVANCE FORMATIVO PROYECTO APT - FASE 2

Proyecto: WellQ App Exámenes Médicos - Módulo Seguro de Gestión de Exámenes Médicos
Asignatura: Capstone (PTY4614 - Sección 002V)
Profesor: Luis Alberto Bravo Yanes
Integrantes: Mauricio Pavez, Renato Toro, Alex Fuentes
Institución: Duoc UC - Escuela de Informática y Telecomunicaciones

# ÍNDICE

- Abstract / Resumen (Español e Inglés)

- Desarrollo de Ingeniería
2.1 Ajustes a la Propuesta (Dificultades, Facilitadores y Retroalimentación)
2.2 Metodología de Trabajo Aplicada
2.3 Arquitectura y Stack Tecnológico
2.4 Planificación y Control del Proyecto

- Conclusiones Individuales (In English)

- Reflexión Individual y Ética Profesional (In English)

- Anexo de Evidencias de Avance

# 1. ABSTRACT / RESUMEN

## Abstract (Español)

El proyecto WellQ resuelve la fragmentación de información médica en clínicas de fisioterapia del Reino Unido mediante el diseño e implementación de un módulo seguro e integrado de gestión de exámenes médicos. El sistema permite realizar la carga, consulta, almacenamiento en objetos S3/MinIO, descarga y borrado lógico de documentos clínicos. La solución garantiza la seguridad transversal a través del aislamiento multitenant (client_id), autenticación JWT, control de acceso basado en roles y trazabilidad mediante auditoría de eventos (audit_logs).

## Abstract (English)

The WellQ project resolves medical information fragmentation in UK-based physiotherapy clinics by designing and implementing a secure, integrated medical examination management module. The system enables uploading, querying, cloud object storage (S3/MinIO), downloading, and logical deletion of clinical documents. The solution enforces cross-cutting security through multi-tenant isolation (client_id), JWT authentication, role-based access control, and complete event audit logging (audit_logs).

# 2. DESARROLLO DE INGENIERÍA

## 2.1 Ajustes a la Propuesta (Dificultades, Facilitadores y Retroalimentación)

### Ajustes Realizados y Justificación

- Ajuste en la Arquitectura de Almacenamiento: Se integró MinIO con compatibilidad S3 en lugar de guardar archivos directo en la base de datos, previniendo cuellos de botella y optimizando el rendimiento.

- Reforzamiento del Aislamiento Multitenant: Se implementó el filtrado obligatorio por client_id en todas las consultas relacionales de PostgreSQL para garantizar la separación total de datos entre clínicas.

### Dificultades Enfrentadas

- Complejidad en la integración entre Flutter y el backend Express con validaciones estrictas en Zod.

- Simulación y resolución de nombres de red en contenedores Docker Compose durante las pruebas de comunicación de componentes.

### Facilitadores

- La utilización de contenedores Docker Compose para estandarizar el entorno local de desarrollo.

- El uso de Trello y GitHub para la asignación ágil de tareas y seguimiento de commits.

### Retroalimentación del Docente

- Se incorporó la sugerencia de agregar un registro de auditoría explícito (audit_logs) para cumplir con los estándares de trazabilidad médica requeridos.

## 2.2 Metodología de Trabajo Aplicada

Se aplica la Metodología Incremental a lo largo de 18 semanas de desarrollo. Los roles están definidos de la siguiente manera:

- Renato Toro: Desarrollo Backend (Node.js/TypeScript), modelo relacional en PostgreSQL, integración S3/MinIO, seguridad JWT y multitenancy.

- Mauricio Pavez: Desarrollo Móvil (Flutter/Dart), diseño de interfaces UI/UX, navegación y consumo de la API REST.

- Alex Fuentes: Ejecución de pruebas funcionales y de integración (Jest/Supertest), detección de errores, aseguramiento de calidad y documentación.

## 2.3 Arquitectura y Stack Tecnológico

| Capa / Dominio | Tecnología / Herramienta | Rol en la Solución |
| --- | --- | --- |
| Frontend Móvil | Flutter / Dart | Interfaz multiplataforma, formularios y consumo de API REST |
| Backend API REST | Node.js / TypeScript | Servicios web, middleware Express, validación con Zod y JWT |
| Base de Datos | PostgreSQL | Almacenamiento relacional con aislamiento multitenant (client_id) |
| Almacenamiento Objetos | MinIO / S3 | Repositorio de archivos binarios y documentos médicos |
| Infraestructura y Tests | Docker Compose / Jest / Supertest | Contenedorización, pruebas unitarias e integración continua |

## 2.4 Planificación y Control del Proyecto

Estructurado en 3 fases principales de desarrollo:

| Fase | Ventana Temporal | Entregables y Focos Clave |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Semanas 1–4 | Levantamiento de requerimientos, diseño de arquitectura y modelo de datos relacional. |
| Fase 2 | Semanas 5–16 | Desarrollo de backend Express, app móvil Flutter, integración S3/MinIO y testing automatizado. |
| Fase 3 | Semanas 17–18 | Pruebas de aceptación, correcciones finales, ajuste de trazabilidad y entrega de documentación. |

# 3. CONCLUSIONES INDIVIDUALES (IN ENGLISH)

## Conclusion - Renato Toro

During Phase 2, backend architecture and database modeling were successfully established. Integrating PostgreSQL with multi-tenant filtering (client_id) alongside MinIO object storage provided a scalable and highly secure platform. The implementation of JWT authentication and Zod request validation ensured full compliance with technical standards required for healthcare software development.

## Conclusion - Mauricio Pavez

Developing the mobile client with Flutter and Dart enabled a streamlined user experience for physical therapy professionals. The application effectively connects with backend REST endpoints, supporting file validation, upload workflows, document previewing, and examination queries without compromising performance or UI responsiveness.

## Conclusion - Alex Fuentes

Quality assurance and rigorous testing proved essential during this phase. Executing unit, integration, and security tests verified that multi-tenant boundaries remain intact and API endpoints perform reliably. The systematic testing approach confirmed the solution's stability across various operational scenarios.

# 4. REFLEXIÓN INDIVIDUAL Y ÉTICA PROFESIONAL (IN ENGLISH)

## Individual Reflection

Building software for medical data management inherently demands a strict adherence to ethical standards, data privacy, and patient confidentiality. Handling clinical documents requires non-negotiable security controls, such as multi-tenant isolation, role-based access, and immutable audit logs. Throughout this project, we learned that technical implementation must always align with legal and ethical frameworks to protect user trust and guarantee responsible software engineering practices.

# 5. ANEXO DE EVIDENCIAS DE AVANCE

## Modelo de Datos PostgreSQL

Se consolidaron las siguientes entidades clave en el esquema relacional para garantizar multitenancy y control de acceso estricto:

- clients

- users

- roles

- permissions

- role_permissions

- user_roles

- patients

- exam_types

- exams

- exam_files

- audit_logs

## Historias de Usuario y Criterios de Aceptación

### HU01 (Carga de Examen Médico)

- Subida de documentos previa autenticación mediante token JWT válido.

- Vinculación automática e inmutable del registro al patient_id y client_id correspondiente.

- Generación inmediata del registro de evento en la tabla audit_logs.

### HU02 (Validación de Archivo Médico)

- Control estricto de formato (permitidos únicamente PDF, JPG, PNG) mediante esquemas Zod en el backend.

- Verificación previa del tamaño máximo de archivo antes de iniciar la persistencia en el contenedor MinIO.

## Gestión de Código y Control de Versiones

- Repositorio centralizado en GitHub con directivas de ramas por componente (feature/backend, feature/mobile, feature/tests) y solicitudes de extracción (pull requests) revisadas por pares antes de la integración.