ACTA DE REUNIÓN CON CLIENTE

Proyecto: WellQ App Exámenes Médicos

Tipo de reunión: Reunión inicial y levantamiento/validación de requerimientos

Etapa: Incremento 1 – Inicio del proyecto

Fecha: Viernes 04 de Septiembre del 2026

Modalidad: Online via Microsoft Teams

Duración: 30 minutos

## 1. Participantes

Mauricio Pavez – Desarrollo de aplicación móvil e integración con API.

Renato Toro – Desarrollo backend, API y base de datos.

Alex Fuentes – Apoyo en desarrollo, integración, pruebas y documentación.

Representante del cliente WellQ: Karina Alvarez

## 2. Objetivo de la reunión

El objetivo de la reunión fue presentar la propuesta inicial del proyecto WellQ App Exámenes Médicos, revisar la problemática relacionada con la gestión de documentos médicos y validar las funcionalidades principales consideradas para el alcance inicial del proyecto.

Durante la reunión también se revisaron los primeros requerimientos y se establecieron las bases para comenzar el desarrollo de manera progresiva mediante una metodología incremental.

## 3. Temas tratados

Centralización de exámenes y documentos médicos asociados a pacientes.

Carga y validación de archivos médicos antes de almacenarlos.

Asociación de cada examen al paciente correspondiente.

Consulta de exámenes mediante listado y búsqueda.

Descarga de documentos por usuarios autorizados.

Eliminación lógica para mantener la trazabilidad.

Control de acceso por clínica y usuario.

Registro de auditoría de acciones realizadas sobre los documentos.

Priorización de las funcionalidades que formarán parte del MVP.

Organización del desarrollo mediante incrementos funcionales.

## 4. Acuerdos alcanzados

El proyecto se enfocará inicialmente en las funcionalidades consideradas dentro del MVP.

Los documentos quedarán asociados a un paciente y a la clínica correspondiente.

La carga de archivos contará con validaciones antes de realizar el almacenamiento.

Se considerará control de acceso para separar la información entre clínicas.

Se incorporará un registro de acciones relevantes para mantener la trazabilidad.

El desarrollo y seguimiento del proyecto se realizará utilizando una metodología incremental, junto con Trello y Git/GitHub.

Los requerimientos serán priorizados y refinados progresivamente durante los distintos incrementos.

Cada incremento permitirá desarrollar, integrar y probar un conjunto de funcionalidades antes de continuar con el siguiente.

## 5. Tareas posteriores

Refinar las historias de usuario y sus criterios de aceptación.

Actualizar la lista priorizada de requerimientos.

Continuar con el diseño de la arquitectura y la base de datos.

Avanzar con la funcionalidad de carga y validación de documentos.

Preparar evidencias correspondientes al avance del primer incremento.

Revisar los avances con el cliente y registrar las observaciones para los siguientes incrementos.

## 6. Observaciones

Durante la reunión se aclararon los principales objetivos del proyecto y se estableció que la primera versión debe priorizar una gestión ordenada de los documentos médicos, manteniendo criterios de seguridad y trazabilidad.

Además, se acordó trabajar de forma progresiva, incorporando las funcionalidades por incrementos y realizando revisiones durante el desarrollo para detectar posibles ajustes o mejoras.

## 7. Próxima reunión

Fecha propuesta: Viernes 11 de Septiembre del 2026.

Tema principal: Revisión de requerimientos y avance del Incremento 1.

## 8. Firmas / validación

__________________________________
Mauricio Pavez

__________________________________
Renato Toro

__________________________________
Alex Fuentes

__________________________________
Representante del cliente WellQ