ACTA DE REUNIÓN CON CLIENTE

Proyecto: WellQ App Exámenes Médicos

Tipo de reunión: Reunión inicial y levantamiento/validación de requerimientos

Etapa: Incremento 1 – Inicio del proyecto

Fecha: Viernes 04 de Septiembre del 2026

Modalidad: Online via Microsoft Teams

Duración: 30 minutos

## 1. Participantes

Mauricio Pavez – Desarrollo de aplicación móvil e integración con API.

Renato Toro – Desarrollo backend, API y base de datos.

Alex Fuentes – Apoyo en desarrollo, integración, pruebas y documentación.

Karina Alvarez – Representante del cliente WellQ.

## 2. Objetivo de la reunión

Presentar la propuesta del proyecto, revisar la problemática relacionada con la gestión de documentos médicos y validar las funcionalidades principales que formarán parte de la solución.

## 3. Temas tratados

Centralización de exámenes médicos asociados a pacientes.

Carga y validación de archivos.

Consulta y descarga de documentos.

Control de acceso por usuario y clínica.

Eliminación lógica y registro de auditoría.

Priorización de funcionalidades iniciales.

## 4. Acuerdos alcanzados

La solución se enfocará en facilitar la gestión de documentos médicos.

Cada examen deberá asociarse al paciente correspondiente.

Se considerarán validaciones de archivos y controles de acceso.

El desarrollo se organizará mediante incrementos funcionales.

Se utilizarán herramientas de seguimiento y control de versiones.

## 5. Tareas posteriores

Refinar las historias de usuario.

Organizar los requerimientos priorizados.

Definir la estructura inicial de la solución.

Comenzar el diseño de la base de datos.

Preparar el primer conjunto de funcionalidades.

## 6. Observaciones

Se estableció una visión general compartida del proyecto y se identificaron las funcionalidades prioritarias para responder a la necesidad del cliente.

## 7. Próxima reunión

Fecha propuesta: Viernes 11 de Septiembre del 2026.

Tema principal: Revisión de requerimientos y avance inicial.

## 8. Firmas / validación

Mauricio Pavez: ____________________________

Renato Toro: ______________________________

Alex Fuentes: ______________________________

Representante del cliente: ____________________