PLAN DE PRUEBAS

WellQ App Exámenes Médicos

Proyecto APT – Ingeniería en Informática
Integrantes: Renato Toro · Mauricio Pavez · Alex Fuentes
Versión 1.0 – 2026

# 1. Introducción

El presente Plan de Pruebas define la estrategia y los criterios utilizados para verificar el correcto funcionamiento de WellQ App Exámenes Médicos. El proyecto busca centralizar la gestión de documentos asociados a exámenes médicos, permitiendo su carga, validación, almacenamiento, asociación a pacientes, consulta, descarga y borrado lógico, considerando además control de acceso por clínica y registro de auditoría.

Las pruebas se realizarán de manera progresiva durante el desarrollo y se reforzarán en la etapa final. El objetivo es detectar errores oportunamente, comprobar la integración entre los componentes y generar evidencia verificable de la calidad de la solución.

# 2. Objetivo del plan de pruebas

Establecer cómo se planificarán, ejecutarán, registrarán y validarán las pruebas del proyecto, asegurando que las funcionalidades implementadas cumplan los requerimientos definidos y que la aplicación se comporte de acuerdo con lo esperado.

## 2.1 Objetivos específicos

Verificar las funcionalidades principales de gestión de exámenes médicos.

Comprobar la validación de archivos y el manejo de entradas no válidas.

Validar la comunicación entre aplicación, API, base de datos y almacenamiento.

Comprobar autenticación, autorización y aislamiento de información entre clínicas.

Verificar el registro de acciones relevantes mediante auditoría.

Detectar, registrar y corregir errores antes del cierre.

Generar evidencia de los casos ejecutados y sus resultados.

# 3. Alcance de las pruebas

| ID | Funcionalidad | Aspectos a verificar |
| --- | --- | --- |
| P01 | Carga de examen médico | Carga correcta, asociación al paciente y almacenamiento. |
| P02 | Validación de archivo | Tipo, formato, datos requeridos y rechazo de archivos no válidos. |
| P03 | Consulta de exámenes | Listado, consulta y visualización de información. |
| P04 | Descarga de examen | Recuperación correcta del documento autorizado. |
| P05 | Borrado lógico | Cambio de estado sin eliminación física no autorizada. |
| P06 | Acceso y multitenancy | Autenticación, autorización y aislamiento entre clínicas. |
| P07 | Auditoría | Registro de acciones relevantes y datos asociados. |
| P08 | Asociación a pacientes | Relación correcta entre examen y paciente. |
| P09 | Manejo de errores | Respuestas controladas ante errores. |

# 4. Tipos de pruebas

| Tipo | Propósito | Aplicación |
| --- | --- | --- |
| Funcionales | Comprobar que cada funcionalidad cumpla lo esperado. | Carga, validación, consulta, descarga, borrado y asociación. |
| Integración | Verificar comunicación entre componentes. | Flutter, API, PostgreSQL y MinIO/S3. |
| Autenticación y autorización | Validar acceso según usuario y permisos. | Inicio de sesión y restricciones. |
| Multitenancy | Comprobar aislamiento entre clínicas. | Consultas y acceso a documentos. |
| Manejo de errores | Verificar respuestas controladas. | Datos incompletos, archivos inválidos y recursos inexistentes. |
| Auditoría | Comprobar registro de acciones. | Carga, consulta, descarga y otras acciones. |
| Regresión | Verificar que correcciones no afecten lo ya operativo. | Reejecución de casos después de cambios. |

# 5. Estrategia de pruebas

La estrategia será progresiva. Cada funcionalidad será revisada una vez implementada y posteriormente integrada con los demás componentes. Se utilizarán escenarios válidos e inválidos, registrando el resultado obtenido y comparándolo con el resultado esperado.

Cuando se detecte una falla, esta será registrada, analizada y corregida. Luego se volverá a ejecutar el caso correspondiente para comprobar la solución y evitar que el error permanezca en la versión final.

# 6. Ambiente y herramientas de prueba

| Elemento | Uso |
| --- | --- |
| Flutter / Dart | Pruebas de interacción y funcionamiento de la aplicación. |
| Node.js 20 / TypeScript | Ejecución y validación del backend. |
| PostgreSQL 16 | Verificación de datos, relaciones y aislamiento. |
| MinIO / S3 | Validación del almacenamiento y recuperación. |
| JWT | Pruebas de autenticación y autorización. |
| Jest / Supertest | Pruebas automatizadas del backend y API. |
| Postman | Pruebas manuales de endpoints. |
| Docker Compose | Configuración reproducible del entorno local. |
| OpenAPI / Swagger | Consulta y apoyo para validar endpoints. |
| Git / GitHub | Control de versiones y seguimiento de correcciones. |

# 7. Datos y escenarios de prueba

Se utilizarán datos de prueba controlados, evitando información médica real. Los escenarios considerarán usuarios de distintas clínicas, pacientes y documentos de diferentes formatos para comprobar flujos correctos y restricciones.

| Escenario | Ejemplo |
| --- | --- |
| Flujo válido | Usuario autorizado carga un documento válido asociado a un paciente. |
| Archivo inválido | Intento de carga de un archivo que no cumple las condiciones. |
| Paciente inexistente | Intento de asociar un examen a un paciente no disponible. |
| Acceso autorizado | Usuario consulta y descarga un documento de su clínica. |
| Acceso no autorizado | Usuario intenta acceder a información de otra clínica. |
| Recurso inexistente | Consulta o descarga de un documento que no existe. |
| Error de datos | Solicitud con campos obligatorios incompletos o incorrectos. |

# 8. Criterios de entrada

La funcionalidad debe encontrarse implementada y disponible en el ambiente de prueba.

Debe existir información de prueba suficiente.

Los servicios necesarios deben estar disponibles.

El caso de prueba debe contar con pasos y resultados esperados definidos.

Las credenciales y permisos requeridos deben estar configurados.

# 9. Criterios de salida

Los casos definidos hayan sido ejecutados.

Los resultados hayan sido registrados.

Las fallas críticas hayan sido corregidas.

Las correcciones relevantes hayan sido verificadas mediante una nueva ejecución.

La solución integrada cumpla los criterios funcionales y de acceso.

Exista evidencia suficiente de las pruebas.

# 10. Criterios de aprobación

Un caso de prueba será considerado aprobado cuando el resultado obtenido coincida con el resultado esperado y no exista un comportamiento que afecte la funcionalidad evaluada.

Una funcionalidad podrá considerarse validada cuando sus casos asociados hayan sido ejecutados y las fallas que afecten su funcionamiento hayan sido corregidas o justificadamente gestionadas antes del cierre.

# 11. Responsabilidades

| Integrante | Responsabilidades relacionadas con pruebas |
| --- | --- |
| Renato Toro | Apoyo en pruebas de backend/API, base de datos, almacenamiento, integración y corrección de errores. |
| Mauricio Pavez | Pruebas de aplicación móvil, flujos de usuario, integración con API y validación funcional. |
| Alex Fuentes | Apoyo en ejecución de pruebas, revisión de funcionalidades, detección de errores, integración y documentación de evidencias. |
| Equipo completo | Definición de escenarios, revisión de resultados, correcciones y validación final. |

# 12. Trazabilidad de pruebas

La trazabilidad permitirá relacionar cada prueba con la funcionalidad que se desea validar mediante la siguiente relación:

Necesidad → Historia de Usuario → Requisito → Funcionalidad → Caso de prueba → Resultado → Evidencia

# 13. Planificación de las pruebas

| Etapa | Actividad | Periodo |
| --- | --- | --- |
| Incrementos 1–2 | Preparación del ambiente y primeras validaciones funcionales. | Semanas 1–4 |
| Incrementos 3–6 | Pruebas progresivas de funcionalidades e integración. | Semanas 5–12 |
| Incrementos 7–8 | Pruebas de acceso, multitenancy, auditoría y regresión. | Semanas 13–16 |
| Incremento 9 | Pruebas finales, correcciones, regresión, validación y cierre. | Semanas 17–18 |
| Cierre | Consolidación de resultados y evidencias. | Antes de la presentación final |

# 14. Entregables de pruebas

Plan de Pruebas.

Casos de Prueba.

Resultados de las Pruebas.

Registro de errores y correcciones realizadas.

Evidencias de ejecución de los casos.

Resumen de validación final de la solución.

# 15. Riesgos relacionados con las pruebas

| Riesgo | Impacto | Medida de control |
| --- | --- | --- |
| Errores de integración | Alto | Pruebas de integración progresivas y regresión. |
| Configuración incorrecta | Medio | Docker Compose y revisión del ambiente. |
| Problemas de autenticación/autorización | Alto | Pruebas con distintos usuarios y permisos. |
| Datos de prueba insuficientes | Medio | Preparar datos controlados para distintos escenarios. |
| Cambios de última etapa | Medio | Reejecutar casos afectados después de correcciones. |

# 16. Conclusión

Este Plan de Pruebas permitirá validar de forma ordenada WellQ App Exámenes Médicos, considerando tanto el funcionamiento de sus componentes como su integración. La ejecución progresiva permitirá detectar errores, verificar correcciones y reunir evidencia suficiente para respaldar la calidad y cumplimiento de las funcionalidades.

El plan se complementará con el documento de Casos de Prueba y posteriormente con el documento de Resultados de las Pruebas, manteniendo la trazabilidad entre lo planificado, lo ejecutado y lo obtenido.