ACTA DE REUNIÓN CON CLIENTE

Proyecto: WellQ App Exámenes Médicos

Tipo de reunión: Revisión de diseño y arquitectura

Etapa: Incremento 2 – Diseño técnico

Fecha: Viernes 18 de Septiembre del 2026

Modalidad: Online vía Microsoft Teams

Duración: 30 minutos

## 1. Participantes

Mauricio Pavez – Desarrollo de aplicación móvil e integración con API.

Renato Toro – Desarrollo backend, API y base de datos.

Alex Fuentes – Apoyo en desarrollo, integración, pruebas y documentación.

Karina Alvarez – Representante del cliente WellQ.

## 2. Objetivo de la reunión

Revisar la propuesta de arquitectura y la organización de los componentes que permitirán gestionar los exámenes médicos.

## 3. Temas tratados

Estructura de la aplicación y comunicación con la API.

Diseño inicial de la base de datos.

Almacenamiento de documentos médicos.

Separación de información por clínica.

Seguridad y permisos de acceso.

Organización del desarrollo.

## 4. Acuerdos alcanzados

La aplicación se comunicará con los servicios backend mediante una API.

La información estructurada se gestionará mediante la base de datos.

Los documentos se almacenarán mediante un componente de almacenamiento de archivos.

La separación de información por clínica será considerada en los flujos de consulta y acceso.

## 5. Tareas posteriores

Completar los ajustes del modelo de datos.

Continuar con la configuración del backend.

Preparar la comunicación entre aplicación y API.

Revisar el almacenamiento de documentos.

## 6. Observaciones

El diseño técnico quedó orientado a una solución modular, que permita integrar progresivamente las funcionalidades sin perder de vista la seguridad y la trazabilidad.

## 7. Próxima reunión

Fecha propuesta: Viernes 25 de Septiembre del 2026.

Tema principal: Revisión de carga y validación de documentos.

## 8. Firmas / validación

Mauricio Pavez: ____________________________

Renato Toro: ______________________________

Alex Fuentes: ______________________________

Representante del cliente: ____________________