PLAN DE PROYECTO
WELLQ APP EXÁMENES MÉDICOS

Asignatura: Capstone
Integrantes: Mauricio Pavez, Renato Toro y Alex Fuentes
Metodología: Incremental
Duración: 18 semanas

# 1. Identificación del proyecto

Nombre del proyecto: WellQ App Exámenes Médicos.

El proyecto consiste en diseñar y desarrollar un módulo de gestión de exámenes médicos para la plataforma WellQ, con el objetivo de centralizar documentos clínicos y facilitar su carga, validación, almacenamiento, consulta y gestión por parte de usuarios autorizados.

# 2. Objetivo del Plan de Proyecto

El presente Plan de Proyecto tiene como finalidad establecer la forma en que se organizará, desarrollará y controlará el proyecto durante las 18 semanas de trabajo. Para esto, se define la metodología metodología incremental, la distribución de responsabilidades, la planificación de los incrementos, las herramientas de apoyo y la forma en que se realizará el seguimiento del avance.

Este plan busca mantener una organización clara del trabajo y permitir que los tres integrantes puedan revisar periódicamente el estado del proyecto, detectar dificultades y realizar los ajustes necesarios sin perder de vista el alcance definido.

# 3. Metodología de desarrollo

Para desarrollar el proyecto utilizaremos la metodología incremental, adaptada al contexto académico y al tamaño de nuestro equipo. Elegimos esta metodología porque nos permite construir la solución de forma progresiva, incorporando funcionalidades en incrementos que pueden ser desarrollados, integrados y probados antes de continuar con el siguiente.

El proyecto tendrá una duración total de 18 semanas y se organizará en 9 incrementos de aproximadamente dos semanas. En cada incremento se trabajará sobre las funcionalidades priorizadas, considerando sus dependencias y el avance real del proyecto.

Durante cada incremento se realizarán actividades de análisis, diseño, programación, integración y pruebas según corresponda. Al finalizar cada incremento revisaremos el resultado obtenido, registraremos los avances y realizaremos las correcciones necesarias antes de continuar con el siguiente.

# 4. Organización del equipo

El proyecto será desarrollado por tres integrantes. La distribución inicial de responsabilidades será la siguiente:

| Integrante | Responsabilidades principales | Participación compartida |
| --- | --- | --- |
| Renato Toro | Backend, API REST, base de datos, PostgreSQL, MinIO/S3, autenticación y reglas de multitenancy. | Análisis, integración, pruebas, corrección de errores y documentación. |
| Mauricio Pavez | Aplicación móvil, interfaces, integración de la aplicación con la API y validación de experiencia de usuario. | Análisis, integración, pruebas, corrección de errores y documentación. |
| Alex Fuentes | Apoyo en desarrollo e integración, revisión de funcionalidades y apoyo en pruebas funcionales. | Análisis, integración, pruebas, corrección de errores y documentación. |

# 5. Herramientas y tecnologías

Flutter y Dart para la aplicación móvil.

Node.js 20, TypeScript y Express/Fastify para backend y API REST.

PostgreSQL 16 para la base de datos.

MinIO/S3 para almacenamiento de documentos.

JWT para autenticación.

Zod para validación de datos.

Docker Compose para el entorno local.

Jest y Supertest para pruebas.

OpenAPI/Swagger para documentación de la API.

Git y GitHub para control de versiones.

Trello para organizar y realizar seguimiento de las tareas.

# 6. Lista priorizada de requerimientos y priorización

El lista priorizada de requerimientos será utilizado como listado principal de los requerimientos y funcionalidades que deberán desarrollarse. Las historias de usuario serán priorizadas considerando su importancia para el funcionamiento del MVP y las dependencias existentes entre las funcionalidades.

| ID | Historia | Prioridad | incremento |
| --- | --- | --- | --- |
| HU01 | Carga de examen médico | Alta | incremento 2 |
| HU02 | Validación de archivo médico | Alta | incremento 2 |
| HU03 | Consulta de exámenes | Alta | incremento 4 |
| HU04 | Descarga de examen médico | Alta | incremento 5 |
| HU05 | Gestión y borrado lógico | Media | incremento 6 |
| HU06 | Control de acceso y multitenancy | Alta | incremento 7 |
| HU07 | Registro de auditoría | Media-Alta | incremento 8 |
| HU08 | Asociación de exámenes a pacientes | Alta | incremento 3 |
| HU09 | Manejo de errores y respuestas controladas | Media | incremento 9 |

# 7. Planificación de incrementos

La planificación se distribuirá en 9 incrementos, considerando aproximadamente dos semanas para cada uno. Esta planificación podrá ajustarse durante el desarrollo si aparecen dificultades técnicas o cambios en los requerimientos, manteniendo siempre el alcance principal del proyecto.

| incremento | Semanas | Objetivo | Historias | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| incremento 1 | 1-2 | Levantamiento, lista priorizada de requerimientos, arquitectura y configuración inicial | Base del proyecto | Completado |
| incremento 2 | 3-4 | Carga y validación de exámenes médicos | HU01, HU02 | Completado |
| incremento 3 | 5-6 | Asociación de exámenes con pacientes | HU08 | Completado |
| incremento 4 | 7-8 | Consulta y visualización de exámenes | HU03 | Completado |
| incremento 5 | 9-10 | Descarga de exámenes autorizados | HU04 | Completado |
| incremento 6 | 11-12 | Borrado lógico de exámenes | HU05 | Completado |
| incremento 7 | 13-14 | Autenticación, autorización y multitenancy | HU06 | Completado |
| incremento 8 | 15-16 | Auditoría e integración de componentes | HU07 | Pendiente |
| incremento 9 | 17-18 | Pruebas finales, manejo de errores, correcciones y cierre | HU09 | Pendiente |

# 8. Seguimiento y control

Para controlar el avance realizaremos reuniones breves entre los integrantes para revisar las tareas realizadas, pendientes y dificultades encontradas. Trello será utilizado como apoyo visual para mantener actualizado el estado de las actividades y de cada incremento.

Al finalizar cada incremento realizaremos una revisión del trabajo desarrollado para comprobar si se cumplieron los objetivos definidos y detectar aspectos que deban mejorarse antes de continuar con el siguiente incremento.

# 9. Gestión de cambios y riesgos

Durante el desarrollo pueden aparecer cambios en los requerimientos, problemas de integración, dificultades de configuración o errores relacionados con autenticación, autorización y aislamiento entre clínicas.

Para reducir estos riesgos utilizaremos Git/GitHub, pruebas progresivas, Docker Compose, documentación de la API y revisión constante entre los tres integrantes. Si aparece un cambio importante, evaluaremos su impacto y, si corresponde, lo incorporaremos al incremento que se encuentre en planificación.

Se priorizará el desarrollo del MVP para evitar que funcionalidades secundarias aumenten innecesariamente el alcance y afecten el cumplimiento de los objetivos.

# 10. Pruebas y validación

Las pruebas se realizarán progresivamente durante el desarrollo. Se considerarán pruebas funcionales y de integración para comprobar la carga, validación, consulta, descarga y borrado lógico de documentos.

También se realizarán pruebas de autenticación, autorización y aislamiento multitenant, verificando que los usuarios solamente puedan acceder a la información correspondiente a su clínica.

Los errores encontrados serán registrados y corregidos antes del cierre del proyecto, dejando evidencia de los casos de prueba y de los resultados obtenidos.

# 11. Entregables y evidencias

Como parte del seguimiento se generarán evidencias que permitan demostrar el trabajo realizado: lista priorizada de requerimientos y planificación incremental, diseño de arquitectura, modelo de datos, prototipos de interfaces, repositorio Git/GitHub, módulo funcional, informe de pruebas y documentación técnica.

# 12. Criterios generales de término

Una actividad o funcionalidad se considerará terminada cuando haya sido implementada de acuerdo con el alcance definido, integrada con los componentes correspondientes y validada mediante las pruebas necesarias. Si existen errores que impidan el funcionamiento esperado, deberán ser corregidos antes de considerar la funcionalidad completamente finalizada.

# 13. Cronograma general

El proyecto contempla 18 semanas, distribuidas entre definición y diseño, desarrollo e integración, y finalmente pruebas, documentación, correcciones y entrega. La planificación detallada se encuentra representada mediante la Carta Gantt y el seguimiento se complementará con la lista priorizada de requerimientos, Trello y el registro de estados de avance.

# 14. Conclusión

Este Plan de Proyecto permitirá organizar el desarrollo de WellQ App Exámenes Médicos de manera ordenada y acorde con la metodología incremental. La división del trabajo en incrementos permitirá avanzar progresivamente, revisar los resultados obtenidos y realizar ajustes cuando sea necesario.

Como equipo buscamos mantener una comunicación constante y una distribución clara de responsabilidades, participando los tres integrantes en el análisis, integración, pruebas, corrección de errores y documentación. De esta manera esperamos cumplir el alcance definido para el MVP y entregar una solución funcional y técnicamente documentada al finalizar las 18 semanas.