|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Cumplimiento de actividades: Gracias a la adopción de una metodología incremental, hemos cumplido de manera óptima y fluida con los tiempos establecidos en nuestra carta Gantt. Al construir y desplegar la solución bloque a bloque (módulo de autenticación y usuarios, modelo de datos de exámenes, API backend y frontend móvil/web), la mayor parte del sistema se encuentra prácticamente terminada y lista. Actualmente estamos finalizando los últimos detalles del módulo de consolidación de pruebas y preparación del prototipo final. Factores facilitadores: - Estrategia por incrementos de software: Permitir que cada versión entregara una funcionalidad operable garantizó avances visibles en cada etapa y redujo la acumulación de trabajo hacia el cierre del proyecto. - Familiaridad con el stack tecnológico: El buen manejo de herramientas como Django, Angular/Ionic, PostgreSQL y Git facilitó que la codificación e integración de cada incremento se completara según lo previsto. - Claridad en los módulos esenciales: Mantener un enfoque estricto en los incrementos clave de la gestión de exámenes impidió desviaciones de tiempo. Factores dificultadores: - Integración de incrementos sucesivos: Al añadir nuevas capas y módulos sobre los anteriores (como la carga de archivos de exámenes sobre la API de datos), surgieron pequeños desacoples de comunicación que requirieron revisiones adicionales. - Ajuste continuo de pruebas: Validar que un nuevo incremento no afectara el funcionamiento de las características ya terminadas exigió más tiempo de pruebas de regresión.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Control riguroso de versiones por incremento: Se utilizó Git y GitHub con una estructura clara de ramas (features e increments), lo que facilitó integrar cada nueva funcionalidad al núcleo funcional sin romper la estabilidad del código existente. Pruebas de regresión en cada entrega: Frente a la dificultad de acoplar nuevos bloques de código, realizamos pruebas de validación cada vez que un incremento se daba por completado, asegurando la consistencia entre la API y la aplicación. Cierre planificado de detalles pendientes: Para esta fase casi final, canalizamos los esfuerzos exclusivamente en pulir detalles de interfaz, seguridad de acceso y casos de uso principales, evitando agregar requerimientos de último minuto.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluación general: Evalúo el trabajo como excelente. La metodología incremental demostró ser la estrategia adecuada para garantizar un proyecto funcional, estable y terminado a tiempo para la asignatura Capstone. Aspectos a destacar: - Alto nivel de avance y finalización: Contar con el proyecto prácticamente listo antes de la fase de cierre definitivo. - Modularidad del código: Cada incremento fue desarrollado pensando en su mantenibilidad y escalabilidad, cumpliendo con las competencias del perfil de egreso en desarrollo de software y modelos de datos. - Gestión eficiente del tiempo: Distribución adecuada del trabajo por etapas funcionales. Oportunidades de mejora: - Automatización de pruebas: En futuros proyectos, implementar la automatización de pruebas de integración desde el primer incremento para agilizar la validación de entregas posteriores. - Documentación técnica en paralelo: Sistematizar la actualización de la documentación con el cierre de cada incremento y no concentrar parte del informe en las semanas finales.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Inquietudes principales: - Dado que la aplicación se encuentra casi en su totalidad desarrollada e integrada, ¿cuál es la mejor estructura para presentar la demostración en vivo (demo) de los incrementos sin extenderse del tiempo estipulado en la defensa? - ¿Qué recomendaciones finales tiene sobre los aspectos clave a resaltar en la documentación formal para evidencias del perfil de egreso? Pregunta para el docente / pares: "Con la solución WellQ prácticamente terminada bajo el modelo incremental, ¿recomienda enfocar la presentación final en el flujo completo de la aplicación de principio a fin, o destacar la evolución por incrementos e hitos técnicos logrados?"

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Redistribución de actividades: Puesto que los incrementos de desarrollo están prácticamente cerrados, no se requiere redistribuir las cargas de programación. Sin embargo, para la recta final del proyecto, se asignarán actividades centradas en la entrega y validación: - Revisión y Aseguramiento de Calidad: Encargar la verificación completa de casos de prueba sobre el prototipo final para corroborar que no queden errores críticos en la gestión de exámenes. - Preparación del Material de Demostración y Documentación: Asignar la compilación final de manuales, evidencias de repositorio y preparación de la presentación de cierre.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluación del trabajo en grupo: El trabajo grupal se evalúa como muy exitoso. La coordinación constante por incrementos permitió mantener un ritmo de trabajo uniforme y lograr un producto funcional en los tiempos planificados. Aspectos positivos destacados: - Cumplimiento de compromisos por incremento: Cada integrante entregó sus responsabilidades modulares a tiempo, permitiendo la integración progresiva del sistema. - Flexibilidad y trabajo colaborativo: Excelente disposición para solucionar fallas o bugs surgidos durante el acople de los módulos. - Comunicación clara y transparente: Mantener una comunicación constante sobre el estado de cada parte del proyecto. Aspectos a mejorar: - Estandarización estricta de estilo de código: En los primeros incrementos hubo discrepancias menores en los estándares de codificación que luego se unificaron, aspecto que se debe definir formalmente desde el día uno. - Planificación de ensayos formales de presentación: Coordinar con mayor anticipación las reuniones de ensayo para la defensa oral del proyecto.